**Palaveri muistio 23.1.2024**

* **Jiska, Eveliina, Inka, Katja**
* **Idean luonti**
* **Vaatimusmäärittelyn sisällön pohdintaa**

**Palaveri muistio 1.2.2024**

* **Jiska, Eveliina, Inka, Katja**
* Työstettiin yhdessä GitHub – tunnukset kuntoon ja miten repositoryä kuuluisi päivittää. Kokouksen aika meni pitkälti siihen, että saimme GitHubin toimimaan kaikille.
* Tavoitteeseen ei aivan päästy kaikkien osalta ja asiaa joudutaan vielä työstämään. Ongelmia syntyi siinä, miten committaus tehdään oikeaoppisesti.
* Lisäksi käsiteltiin ja suunniteltiin asioita, joita ampumatulosten tallennussovellus vaatisi toimiakseen suunnitellun näkemyksen puolesta.

**Palaveri muistio 6.2.2024**

* **Eveliina, Inka, Katja**
* **Yritysesittely**
* **Githubin toiminnan selvittely**

**Palaveri muistio 9.2.2024**

* **Eveliina, Inka, Katja**
* **Product backlog (Mitä kaikkea pitää tehdä?)**
* **1. Sprintin aloituspalaveri**
* Miksi tämä sprintti on arvokas?
  + **Ensimmäisen Sprintin aikana luomme suuntaviivat, miten projekti jatkossa etenee.**
  + **Tavoite on** 
    - **ymmärtää ja opetella Scrum-järjestelmän toiminta.**
    - **kirkastaa sidosryhmän tarpeet ohjelmiston kannalta.**
    - **opetella ryhmädynamiikan toiminta.**
* Mitä tässä sprintissä voidaan saada valmiiksi?
  + **Alustavan pohjan luominen koodiin, vaatimusmäärittelyyn ja UML-mallinnukseen.**
  + **Opitaan ymmärtämään ryhmän jäsenten suorituskyky ja sen mahdollisuudet, joiden pohjalta seuraavassa Sprintissä on mahdollista ennustaa paremmin ryhmän toimintakyky.**
* Miten valittu työ saadaan valmiiksi?
  + Luodaan vahvaa pohjaa työlle. Käytännössä aloitetaan luomalla koodin pohja, joka on ampumistulosten kirjaussovellus. Koodataan koodi, johon voi syöttää ampujien määrän, ammuttavien laukausten määrä per ammuntakierros. Näiden tietojen perusteella ohjelma laskisi tuloksen 1–10 pisteen taulussa ja tallentaisi ne arvoon, johon voisi myöhemmin palata.
  + Vaatimusmäärittelyssä kirjoitetaan valmiiksi johdanto- ja yleiskuvaus -osiot.
  + Perehtyä UML-mallinnukseen. Aloittaa kaavion tekeminen, mikä tukee projektia.

* + **Sprintin työnjako**
    - **Koodin luominen (2) Jiska ja Katja**
    - **Kirjausten tekeminen (1) Inka**
      * **Kuvaajat**
    - **Vaatimusmäärittely (1) Eveliina**
    - **Aikataulutus**
      * **3 vk kovaa työtä, 1 vk viimeistelyä**
      * **Dailyt/Review Whatsupissa**
        + **Miten menee?**
        + **Onko ongelmia?**
        + **Ollaanko aikataulussa?**
      * **Retro**
        + **16.2. klo 16?**
        + **2. Sprintin aloitus**
  + **Sovittavat käytänteet**
    - **Koodissa, Git Bashissa ja GitHubissa lisätään etu- ja sukunimen alkukirjaimet**

**Sprint backlog (tehdään edellisistä muistiinpanoista)**